附件：

白城市地质灾害防治“十四五”规划

(2021－2025年）

目  录

前  言	1

第一章 地质灾害防治现状与形势	3

第一节 基本概况	3

第二节 地质灾害发育现状及特征	7

第三节 “十三五”地质灾害防治工作成效	10

第四节 地质灾害防治工作存在的主要问题	12

第五节 “十四五”期间防灾减灾形势	13

第二章 指导思想、基本原则和规划目标	15

第一节 指导思想	15

第二节 基本原则	15

第三节 规划目标	17

第三章 地质灾害易发程度分区和防治规划分区	18

第一节 地质灾害易发程度分区	18

第二节 地质灾害防治规划分区	19

第四章 地质灾害防治任务	22

第一节 开展地质灾害调查评价工作	22

第二节 完善地质灾害监测预警体系	23

第三节 持续推进地质灾害治理体系	24

第四节 完善地质灾害应急能力体系	24

第五节 提升综合地质灾害防治能力建设体系	25

第五章 进度安排及投资估算	27

第一节 规划工作量	27

第二节 进度安排	28

第三节 资金筹措	29

第六章 主要保障措施	30

第一节 组织机构管理保障	30

第二节 制度保障	30

第三节 资金保障	31

第四节 宣传教育保障	32

附表：

附表1 白城市地质灾害隐患点一览表

附表2 白城市地质灾害防治规划经费概算表

附图：

附图1 白城市地质灾害易发程度分区图（1：250000）

附图2 白城市地质灾害防治规划图（1：250000）

- 前  言

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持人民至上、生命至上，加快构建科学高效的地质灾害防治体系，有效减轻地质灾害风险，保障人民生命财产安全，依据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）《吉林省地质灾害防治条例》《吉林省地质灾害防治“十四五”规划》《吉林省地质灾害防治三年行动方案》《吉林省人民政府办公厅关于做好吉林省“十四五”规划编制工作的通知》要求（吉政办函〔2011〕61号）及《白城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，结合白城市地质灾害发育特征及防治现状，编制《白城市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）。

本《规划》所指的地质灾害包括自然因素或人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。内容主要包括白城市地质灾害防治现状与形势、指导思想、基本原则及规划目标、地质灾害易发程度分区和防治规划分区、地质灾害防治任务、进度安排及主要保障措施等。

本《规划》的基本内容以《白城市地质灾害防治“十三五”规划》为基础，结合近年来新发生的地质灾害情况和防治工作成效，落实国务院《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）《吉林省地质灾害防治条例》和《吉林省地质灾害防治三年行动方案》的重要措施，是政府在所辖区实施地质灾害防治工作的总体部署，是指导白城市地质灾害防治工作的规范性文件。

《规划》基准年为 2020年，以2021-2025年为规划期。

《规划》适用范围为白城市所辖行政区域。

《规划》由白城市人民政府批准实施。

- 第一章 地质灾害防治现状与形势

- 第一节 基本概况

一、自然地理概况

白城市位于吉林省西北部，嫩江平原西部，科尔沁草原东部。地理坐标：东经121°38′-124°23′北纬44°13′-46°18′。东、东南与吉林省松原市的前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县接壤；南与吉林省松原市的长岭县毗邻。西、西北与内蒙古自治区的科尔沁右翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗相连；北、东北与黑龙江省泰来县、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县隔江相望。全市南北长230公里，东西宽211公里，总面积25758.73平方公里。

境内有四（平）-齐（齐哈尔）、长（春）-白（城）、通（辽）-让（路湖）、白（城）-阿（尔山）四条铁路纵横贯通；白城境内有珲乌高速、双嫩高速、图乌公路、长白公路等多条国、省级公路，公路四通八达，通车里程10392km；嫩江沿大安市市区北部南下入松花江，可通过千吨船舶，水上交通潜力巨大，初步形成了铁路、公路、水路四通八达的运输网络。

白城市水域宽广，较大河流8条。嫩江由镇赉县丹岱乡十家子屯入境，在大安市四棵树屯流出，境内江长约150km。洮儿河由洮北区岭下乡半拉山入境，流经洮北区、洮南市、镇赉县、大安市，由月亮湖注入嫩江，境内河长302.3km。还有霍林河、蛟流河、那金河、呼尔达河、二龙涛河、额木太河、文牛格尺河。低洼地带散布着湖泡700多个，提供了养殖、灌溉之利。主要由月亮湖、新荒泡、牛心套保泡、哈尔挠泡、洋沙泡、四家泡、老鸹窝泡、莫什海泡、郭家店泡、莫莫格泡、鹅头泡、小西米泡、新平安泡、西二龙泡、他拉红泡、小香海泡等。总水域面积270033公顷，占幅员11.8%，占全省水域面积26.7%。

白城市属温带大陆性季风气候。春季干旱多风，夏季短，温和多雨，秋季急剧降温变化无常，初霜早，冬季寒冷少雪干燥。年均日照时数 2919.4小时，年均气温 4.9℃，无霜期157天。

全市土壤共分10个土类，26个亚类，47个土属，134个土种。其中淡黑钙土、 草甸土、风砂土、盐土和碱土是我市的主要土类，占总幅员面积的74.4%。尤以淡黑钙土最为广泛，其占幅员面积的27.8%。

在温带大陆性季风气候控制下，由东往西气候由半湿润过渡到半干旱气候，相应的植物类型，也循序更替，在白城、通榆以东的黄土台地上为草甸草原类型植被，以西广大起伏地区为干草原类型植被。广大低平地区分布着盐性草甸草原类型植被。

二、地质环境概况

白城市位于松辽沉降堆积盆地的一部分，位于松嫩平原西部。地势由西北向东南依次为低山、丘陵、平原，西南略有抬升。西北部为大兴安岭东麓褶皱地带，分布着丘陵和低山，海拔300.0－662.6米；东北、东南部为平原，海拔130.0－140.0米；西南部广泛分布西北至东南走向的大小沙丘、沙垄，海拔150.0－180.0米，是潜化沙漠区。最高山峰敖牛山，海拔662.6米；最低地区为镇赉县和大安市境内的月亮湖地区，海拔一般为130米左右。

白城市地貌类型按成因形态可分为：低山丘陵、冰水堆积倾斜平原、冲洪积倾斜平原、冲湖积低平原、风沙覆盖的冲湖积低平原及河谷冲积平原。

白城市坐落于大兴安岭山地前缘与松辽平原过渡地带之上，其地层受大兴安岭山地巨型隆起带和松辽巨型沉降带的影响，中生代以来的地层较发育。

区内主要地层有侏罗系上统、白垩系上统四方台组、明水组，新近系上新统泰康组和中新统大安组，第四系下更新统、中更新统、上更新统和全新统。

侏罗系上统主要以碎屑岩为主，白垩系主要为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、粉细砂岩、细砂岩和砂岩等组成。新近系中新统大安组主要为泥岩、粘土质砂岩、砂质泥岩、粉-细砂岩和砂砾岩，厚度为0-48m。新近系上新统泰康组主要为泥岩、砂质泥岩、砂岩和粉砂岩，底部为砂砾岩，厚度为30-98m。

第四系下更新统主要为灰白色砂砾石和紫红色泥砾，厚度为20-85m。中更新统洮儿河冰期岩性为灰、灰黄色砂砾石、砾卵石，分布于洮儿河谷地。大青沟组为一套青灰色砂、粘性土或淤泥质粘性土互层的湖沼相堆积层，厚度为 40-100m。上更新统分布在西部山前倾斜平原洮儿河的冲积、洪积层，主要为砂砾石、砾卵石层，厚10-20m。其他地区主要为黄土状亚粘土、亚砂土和粉细砂，厚度为21-50m，全新统主要为砂砾石、砂、亚粘土和粘土。

白城市境内出露的岩浆岩有：燕山期早期闪长岩、花岗闪长岩、斜长花岗岩，华力西期晚期二长花岗岩、斜长花岗岩。

白城市地处新华夏构造体系一级沉降带松辽平原和隆起带大兴安岭山地的过渡带。主要构造线方向以东至北北东向为主，控制了山区与平原的分异，促成了山前倾斜平原的形成和高台地的隆起。

一条沿后四平山-永茂花岗岩体延展的北东向隆折带，为一大型背斜。花岗岩体以西，由泥盆系、二叠系、侏罗系组成的向西突出的弧形构造。大致分三段，洮儿河与蛟流河之间为北翼弧，地层呈北东向展布；中段蛟流河至丁家围子，为弧顶部分，地层呈北北东至近南北向展布；丁家围子至大泡子为南翼弧，地层转向北北西展布，同时产生有与其配套的北北东向断层组。

区内规模较大的断层为洮儿河断层。在洮儿河南岸的半拉山，北岸镇西一带形成断层崖，断层走向北西。

位于大兴安岭山前的斜坡和占平原绝大部分的月亮湖断陷盆地。位于本市中南部，占全市大部分面积。西侧是山前斜坡，盆地底面平展而宽阔，局部地段稍有起伏。

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），大安市范围地震峰值加速度最大为0.15g，最高抗震烈度为Ⅶ度；洮北区、镇赉县范围地震峰值加速度最大为0.10g，最高抗震烈度为Ⅶ度；通榆县、洮南市地震峰值加速度0.05g，抗震烈度Ⅵ度。区域内地壳活动为相对稳定区域。

三、社会经济概况

白城市现辖一区（洮北区）、两县（通榆县、镇赉县）、两市（洮南市、大安市），三个省级开发区（白城经济开发区、大安经济开发区、查干浩特旅游经济开发区）、五个工业集中区（白城工业园区，洮北、通榆、镇赉、洮南工业集中区），38个镇，35个乡，24个街道办事处。有汉、蒙、满、朝、回等35个民族。2020年全市常住人口155.14万人。

2020年全市实现地区生产总值510.18亿元，按可比价格计算，同比增长1.4%。其中，第一产业增加值144.93亿元，同比增长2.2%；第二产业增加值83.33亿元，同比增长6.4%；第三产业增加值281.92亿元，增速同比下降0.5%。人均GDP达到27230元。

- 第二节 地质灾害发育现状及特征

一、地质灾害发育现状

白城市位于吉林省西北部，嫩江平原西部，科尔沁草原东部。总体地势特征为西高东低。在地形地貌、地层岩性、地质构造及降雨、人类工程活动的共同影响下，白城市地质灾害发育具有一定的规律性，主要分布在白城市域内的洮南市西北部，地质灾害隐患点分布具有一定规律性。地质灾害类型主要有泥石流、崩塌和地面塌陷。

截至2020年底，全市共有各类地质灾害隐患点12处，（详见专栏1、附表1）。地质灾害隐患点按类型划分，崩塌2处，泥石流8处，地面塌陷2处。其中重要隐患点3处，均为泥石流地质灾害类型。

| 专栏1 白城市地质灾害类型及分布 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害类型 | 崩塌 |  | 地面塌陷 | 泥石流 |
| 分布地区 | 通榆县 | 镇赉县 | 洮南市 | 洮南市 |
| 灾害点数量（处） | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 合计（处） | 2 |  | 2 | 8 |
| 占百分比（%） | 17 |  | 17 | 66 |

二、地质灾害发育特征

白城市地质灾害主要分布在白城市西北部和洮儿河以北。西北部地形地貌为大兴安岭东麓褶皱地带，分布着丘陵区和低山区；洮儿河以北地区分布冲湖积低平原。

从行政区划上看，洮南市地质灾害相对较多，以泥石流和地面塌陷为主，其次是通榆县和镇赉县，均发育为崩塌地质灾害。白城市洮北区无地质灾害发育。

从地质灾害成因看，崩塌源高程最高167m，最大落差7-10m，水平位移3-6m，宽度最大处可达40m。崩塌量最大可达840m3。主要由于人类工程活动和降雨诱发，分布在公路沿线。其危害形式主要表现为崩塌体堵塞交通、威胁行人与车辆，崩塌后形成的危岩土体威胁交通安全，以及破坏房屋、崩塌堆积物阻塞公路。

泥石流主要分布在洮南市西北部，多由暴雨引发。主要以沟谷型、坡面型为主，流域面积均小于3km2，泥砂补给途径以面蚀、沟底崩塌和沟岸崩滑为主，扇形地完整性较好，一般在60%以上，扇长多在15-400m，扇宽一般为10-120m，扩散角多在10°-280°左右。危害对象主要是公路、房屋。

地面塌陷主要分布于洮南市西北部，由采矿诱发。塌陷区地层有古生界二叠系下统哲斯组，中生界侏罗系下统红旗组，中统付家洼子组、万宝组、巨宝组，上统白音高老组、满克头愕博组、玛尼吐组，新生界第四系更新统、全新统。地面塌陷地质灾害分布于红旗村万宝煤矿和停采的复茂村团结煤矿各1处。其中复茂村团结煤矿地面塌陷规模比较小，陷坑呈圆形，长轴为北东方向。陷坑群体共3个塌陷坑，塌陷坑形状均为圆形。1号塌陷坑坑口规模约132.66m2，塌陷深度约2.5m，变形面积约224.1m2；2号塌陷坑塌陷面积1256m2，塌陷深度约3m，变形面积约2652m2；3号塌陷坑坑口规模约5024m2，塌陷深度约4.0m，变形面积约8240m2；永红村万宝煤矿地面塌陷规模比较大，陷坑群体共3个陷坑，分布面积5.8km2，沿北东向排列。陷坑的深度最小为2m，最大为4.45m。

- 第三节 “十三五”地质灾害防治工作成效

“十三五”期间，面对严峻复杂的地质灾害防治形势，在省自然资源厅、白城市委市政府的领导下，全市（县、区）自然资源系统认真履行职责，上下密切配合，圆满完成了《白城市地质灾害防治“十三五”规划》确定的主要目标任务，地质灾害防治工作取得显著成效。“十三五”期间，白城市无地质灾害发生。

一、开展了地质灾害调查与评价工作

依据《白城市地质灾害防治“十三五”规划（2016-2020年）》，对重要地质灾害隐患点编制完成了调查评价报告；编制完成了《洮南市地质灾害调查与区划报告（1：50000）》。完善更新地质灾害隐患点数据库，为地质灾害防治工作奠定了坚实基础。

以遥感解译、地面调查、工程地质测绘为主要手段，对重要地质灾害体辅以必要的钻探、物探等手段进行勘查，按照重点调查区和一般调查区进行，调查按核查、调查、测绘和勘查4个层次分级开展，采用点、线、面相结合的专业调查。查明地质灾害及其隐患形成的环境地质条件、发育特征和分布规律，开展地质灾害易发程度分区评价和防治规划分区，圈定地质灾害中易发区、低易发区和不易发区，防治规划分区圈定了重点防治区和一般防治区，建立地质灾害信息系统。

二、持续开展地质灾害隐患点巡查及监测预警工作

“十三五”期间，通过地质灾害隐患点巡查工作，查明各隐患点现状情况，同时对隐患点进行现场评定，提出切实可行的防治措施与建议，及时部署了地质灾害隐患点监测预警工作。提高了对地质灾害发育分布规律和特征认识，为白城市地质灾害防治奠定了良好基础。

完善了市（县、区）、乡（镇）、村三级地质灾害群测群防监测预警体系，编制了地质灾害隐患点防灾预案，明确责任单位、责任人、监测人等。对7个重要隐患点分别建立了群测群防体系，确定了监测人和责任人，基本实现了对威胁人员安全的地质灾害隐患点全面监控。

三、推进地质灾害治理工作

“十三五”期间开展了洮南市宏山村新立沟泥石流地质灾害综合治理项目。总投资4927745.57元，修建谷坊14座，修建排导槽620.5米，修建浆彻石挡水墙43米，消除了地质灾害隐患。

四、进一步完善了地质灾害管理制度、规范了管理工作

随着对地质灾害重视程度、管理水平的不断提高，白城市建立健全了汛期地质灾害“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”制度、灾害速报制度、险情巡查制度、汛期值班制度；成立了白城市汛期地质灾害应急指挥系统，落实了应急管理局、自然资源局、交通局、水利局、气象局等相关部门职责，逐步完善相关制度；制定并实施《年度地质灾害防治方案》和《突发性地质灾害应急预案》；完善了地质灾害群测群防动态监测网络，并进行动态更新；汛期建立专职群测群防责任人24小时轮岗值守制度，有效避免地质灾害隐患对人民生命财产造成损害。

- 第四节 地质灾害防治工作存在的主要问题

白城市地质灾害防治工作虽然取得了一定成绩，但由于地质灾害防治工作涉及面广、投入不足、科学研究水平不高，仍存在一些问题和薄弱环节。

一、地质灾害防治力量不足

各县（市、区）地质灾害防治机构人员不足，力量薄弱。同时，从事地质灾害防治工作的专业技术人员仍极为欠缺，距离汛期专业队伍驻县（市、区）、专业技术人员“包县技术服务”的目标仍有较大差距，基层群测群防员没有经过专业培训。

二、地质灾害防治经费的投入仍显不足

由于县（市、区）财力有限，地质灾害防治资金不足，地质灾害隐患点不能及时勘查治理。在后续地质灾害防治工作中，要达到“预防为主、综合防治”的目标，就必须加大地质灾害调查评价、监测预警、应急体系和基层能力建设等方面的经费投入。

三、专业监测少，预警精度不高

全市绝大部分地质灾害隐患仍依靠群测群防员进行目视宏观巡查，技防水平不高，地质灾害监测预警的时效性不足，在一定程度上影响到临灾转移工作的针对性和精准性。

四、地质灾害应急调查装备落后

目前，全国已有部分先进省、市更新配备了应急调查车、车载型应急通信保障车、三维激光和无人机航摄成像系统等地质灾害调查的标准配置，白城市地质灾害应急装备相对欠缺且装备落后，有待进一步加强。

五、社会公众防灾意识有待增强

部分群众防灾意识较为薄弱，存在一定的侥幸心理，接到预警后撤离不及时或撤离后又私自返回住处，为崩滑致灾埋下了巨大的隐患，这也反映了社会公众防灾意识依然有待提高。

- 第五节 “十四五”期间防灾减灾形势

一、新形势下对地质灾害防治工作提出更高要求

2020年6月，习近平总书记提出“坚持人民至上、生命至上，坚决落实责任， 坚持预防预备和应急处突相结合，加强汛情监测，及时排查风险隐患”。为贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要指示精神，《白城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出：“全面提高灾害防御能力，坚持以防为主、防抗结合，夯实责任和权力两张清单，保障人民身体健康和生命安全。健全应急管理组织体系，推进应急平台系统、应急避难场所建设，完善应急物资保障系统，提升应急救援能力。实行隐患责任倒查追究机制，开展常态化应急演练”“加强气象、洪涝、地质灾害监测预警，增强自然灾害风险防治能力。”落实上述要求，需要系统掌握地质灾害风险底数，客观评价风险动态变化，及时采取合理有效的防范措施，切实提高人民生命安全保障能力，支撑建设更高水平平安白城。

二、地质环境条件决定了地质灾害隐患依然存在

白城市大部分位于松嫩平原地区，地形地貌起伏较为平缓，局部地质构造发育。因受修建道路、城市建设及矿产资源开采等强烈的人类工程活动的作用，将对地质环境产生较大影响。尤其是在极端异常气候影响下，将会引发或加剧崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害，所以地质灾害防治仍面临较大压力。

三、地质灾害防治工作依然存在薄弱环节

地质灾害防治管理模式与新形势防灾要求还存在一定差距，基层地质灾害防御能力和社会参与程度需进一步提高；地质灾害应急响应机制还有待完善，各部门协同合作开展地质灾害应急救援经验不足；地质灾害防治经费缺乏，受地方财力的限制，市、县投入经费偏少，许多地质灾害隐患点亟待采取工程措施进行治理。地质灾害应急响应机制还有待完善。

- 第二章 指导思想、基本原则和规划目标

- 第一节 指导思想

- 深入学习贯彻党的二十大、十九大和十九届历次全会精神，以习近平总书记重要讲话重要指示精神为统领，全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示精神，以提升地质灾害防治能力、减轻地质灾害风险为主线，以保障人民生命财产安全为根本目的，最大限度的避免或减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。确立白城市地质灾害易发因素和地质灾害防治的实际需求，依靠科技创新、管理创新和信息化，持续推进地质灾害隐患识别、风险调查评价、监测预警、综合治理、应急支撑和基层防灾能力建设，不断提升地质灾害防治工作服务社会经济高质量发展的能力和水平，为建设更高水平的平安白城提供地质安全保障。

- 第二节 基本原则

一、坚持“人民至上，生命至上”的原则

坚持保护人民生命安全为最高价值准则，统筹发展和安全，把保护人民生命安全作为地质灾害防治工作的出发点和落脚点，以对人民生命安全极端负责的精神，健全完善地质灾害防治体系，最大限度避免和减少人员伤亡。

二、坚持“预防为主，防治结合”的原则

在开展地质灾害防治工作时，首先要控制诱发因素，以预防为主，治理次之。充分发挥政府部门的主导作用，广泛调动企业、团体、其他社会组织和广大公众的积极性，从实际工作出发，因地制宜，讲究实效。

三、坚持“统筹规划，突出重点”的原则

坚持根据不同地区地质灾害特点和经济社会发展水平，全面规划调查评价、监测预警、搬迁避让、工程治理、应急防治工作，统筹兼顾，突出重点，将防治重点部署在对人民生命财产安全构成直接或潜在威胁的区域。根据轻重缓急，分步实施，稳妥推进的原则，优先部署调查评价和监测预警工作，有针对性地继续开展综合治理、应急防治工作。

四、坚持“协调配合，各负其责”的原则

在政府的统一领导下，自然资源局、应急局、气象局、水利局等部门及属地乡镇政府按照相关法律法规的要求，明确任务，落实部门责任，各负其责，协调配合，实现资源与信息共享，共同做好地质灾害防治工作，提高防灾减灾工作成效。自然资源部门负责组织、协调、指导和监督，相关部门密切配合。人为工程活动等引发的地质灾害，由责任单位承担治理等相关责任。

五、坚持“依法依规，科学减灾”的原则

依据《地质灾害防治条例》《关于加强地质灾害防治工作的决定》《吉林省地质灾害防治条例》等地质灾害防治的法律法规和标准规范开展地质灾害防治工作。充分认识地质灾害突发性、隐蔽性、破坏性和动态变化性的特点，把握地质灾害的发生变化规律。坚持常规方法和高新技术相结合，着力提高监测预警科技水平，实现地质灾害防治规范化、科学化。加强高新技术的推广与应用，提高地质灾害防治效率、能力和水平。

- 第三节 规划目标

到2025年，建立科学高效的地质灾害防治体系，确保所有地质灾害隐患点受威胁群众安全，确保全市无地质灾害灾情发生。基本解决防灾减灾体系薄弱环节的突出问题，显著增强防御地质灾害能力，最大限度防范和化解地质灾害风险，地质灾害对经济社会和生态环境的影响显著减轻，切实保障人民群众生命财产安全。全面开展地质灾害风险调查评价工作，完善地质灾害群专结合的监测预警体系，加强科普宣传，提升地质灾害专业队伍指导力度。

| 专栏 2 “十四五”时期地质灾害防治主要指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 指标 | 2025年 |
| 风险普查 | 1.地质灾害风险调（普）查（个县） | 4 |
| 监测预警 | 2.地质灾害隐患点与风险区监测（处） | 3 |
|  | 3.易发区县级地质灾害气象风险预警覆盖率（% ） | 100 |
| 基层防 灾能力 | 4.巡查驻守和专业技术队伍包保（县） | 4 |

- 地质灾害易发程度分区和防治

- 规划分区

- 第一节 地质灾害易发程度分区

根据全市地貌类型、地形坡度、岩土类型、地质构造、降雨条件和人为工程活动等地质环境条件与影响因素，综合考虑地质灾害发展趋势等致灾地质环境条件的改变趋势，以定性分析为主、定量分析为辅的原则，将白城市地质灾害易发程度划分为地质灾害低易发区（Ⅰ）和非易发区（Ⅱ）两个等级。其中地质灾害低易发区面积1022.80km2，占全市总面积的3.97%，地质灾害非易发区面积24735.93km2，占全市总面积的96.03%（附图1：白城市地质灾害易发程度分区图）。现对各分区进行评述如下。

一、地质灾害低易发区（Ⅰ）

主要分布于白城市西北部胡力吐蒙古族乡-万宝乡-万宝镇-那金镇，行政区划属洮南市，地质灾害低易发区面积1022.80km2，占全市总面积的3.97%。地貌为低山丘陵区和河谷冲积平原，地形起伏不大，山坡坡度一般为15°-25°，坡面上冲沟发育，植被覆盖率低，出露的岩石主要是侏罗系碎屑岩和燕山期岩浆岩。本区地质灾害发育和矿产资源勘查开发利用活动均相对集中，共发现地质灾害隐患点10处，占全市地质灾害隐患点的83%，其中泥石流地质灾害8处，地面塌陷地质灾害隐患点2处，地质灾害隐患点分布密度为0.98处/100km2。除1处地面塌陷地质灾害隐患点险情等级属中型外，其他地质灾害隐患点险情等级均为小型。威胁对象主要是行人、房屋、公路、车辆。

二、地质灾害非易发区（Ⅱ）

白城市除地质灾害低易发区（Ⅰ）以外的区域，属于地质灾害非易发区（Ⅱ）。地质灾害非易发区面积24735.93km2，占全市总面积的96.03%。本区地貌以低平原为主，地形地势较为平坦。本区为地质灾害发育相对分散区域，共发现地质灾害隐患点2处，占全市地质灾害隐患点的17%，分布在镇赉县1处，通榆县1处，地质灾害隐患点类型均为崩塌，地质灾害隐患点险情等级均为小型。地质灾害隐患点分布密度为0.008处/100km2。本区域地形较为平坦，植被覆盖率较高，人类工程活动强度较弱，基本保持着自然生态环境，地质环境破坏程度低，岩（土）体完整性较好，抗风化程度较强，裸露岩（土）体较少，多有植被覆盖，不易发生危险性较大的地质灾害。

- 第二节 地质灾害防治规划分区

依据地质灾害易发程度，并综合考虑地质灾害隐患点的分布密度、规模、稳定状态、潜在危害程度及地质环境背景条件等因素，进行综合分析，将地质灾害低易发区划分为地质灾害重点防治区（A），地质灾害非易发区划分为地质灾害一般防治区（B）。其中，地质灾害重点防治区（A）面积1022.80km2，占全市总面积的3.97%；地质灾害一般防治区（B）面积24735.93km2，占全市总面积的96.03%。（附图2：白城市地质灾害防治规划图）。现对各分区进行评述如下。

一、地质灾害重点防治区（A）

地质灾害重点防治区总面积1022.80km2，占全市总面积的3.97%。本重点防治区位于白城市西北部胡力吐蒙古族乡-万宝乡-万宝镇-那金镇，行政区划属洮南市。地貌为低山丘陵区和河谷冲积平原，地形地势起伏不大，地质环境质量较差，本区地质灾害发育和矿产资源勘查开发利用活动均相对集中。共发现地质灾害隐患点10处，占全市地质灾害隐患点的83%，地质灾害类型为泥石流和地面塌陷，其中泥石流地质灾害隐患点8处，地面塌陷地质灾害隐患点2处。

区内泥石流地质灾害隐患点分布密度较大，人类工程活动强度较大，植被覆盖率低，人口密度较大，威胁当地村屯居民的生命安全和财产安全，破坏道路和居民房屋。

区内地面塌陷地质灾害隐患点主要由煤矿开发利用诱发，开采煤炭资源活动历史悠久，地面塌陷较为严重。威胁当地居民的生命安全和财产安全，影响过往行人及车辆安全，破坏道路和居民房屋。其中，万宝镇永红村地面塌陷地质灾害危害程度属于中等。

本区地质灾害防治工作重点为：对区内泥石流地质灾害以生物措施和工程措施为主，以监测预警措施为辅。对区内地面塌陷地质灾害以避让措施为主，工程措施、监测预警、生物措施为辅。

二、地质灾害一般防治区（B）

地质灾害一般防治区（B）为除地质灾害重点防治区（A）以外的广大地区，面积24735.93km2，占全市总面积的96.03%。本区共发现地质灾害隐患点2处，占全市地质灾害隐患点的17%，地质灾害类型均为崩塌，镇赉县1处和通榆县1处。本区范围内地质环境质量较好，人类工程活动相对较少，植被覆盖条件好，地质灾害隐患点零星分布且状态相对稳定，危害性小。

本区地质灾害防治工作重点应采取保护植被、生物措施为主，以监测预警为辅。同时做好在进行工程建设时，边坡开挖注意边坡坡脚，以避免引发崩塌地质灾害。避免一切人为因素诱发的地质灾害，最大限度地保护人民生命财产安全，从而减少地质灾害造成的损失。

- 第四章 地质灾害防治任务

地质灾害防治工作遵循“以人为本，预防为主，防治结合”的原则，依据现有的地质灾害情况、地质灾害隐患体的稳定性、危害程度和防治目标等，明确了“十四五”规划期间地质灾害隐患点防治任务。

- 第一节 开展地质灾害调查评价工作

一、完成地质灾害风险普查工作

“十四五”期间开展大安市、通榆县、洮南市和镇赉县地质灾害风险普查工作，通过地质灾害隐患核查以及调查，查清地质灾害隐患点的特征、致灾因子、承灾体等，划分隐患风险等级，完成地质灾害风险区划、防治区划及数据库建设，摸清地质灾害风险底数，为精准实施地质灾害防治提供依据。

重点加强公路、铁路沿线崩塌、泥石流地质灾害及隐患的现状调查治理。新建、改建公路、铁路应按有关规定进行地质灾害危险性评估，从源头上预防地质灾害。重点加强地质灾害低易发区内水系河道的地质灾害及隐患的现状调查，评价其稳定性、危害程度，为治理提供依据。

- 重点加强矿山地质灾害风险调查评价

综合利用地质灾害风险普查成果、矿山地质环境保护与土地复垦方案、采煤沉陷区详细调查等成果，开展矿山地质灾害专项调查，全面掌握矿山地质灾害的空间分布、孕灾地质条件、危险性和危害程度。

| 专栏 3 地质灾害调查评价工作部署 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质灾害调查评价工作 | 项目名称 | 计划完成时间（年） | 经费估算（万元） | 筹措方式 |
| 地质灾害风险普查 | 大安市地质灾害风险普查 | 2023 | 10 | 白城市应急局统一筹措资金 |
|  | 镇赉县地质灾害风险普查 | 2023 | 30 |  |
|  | 通榆县地质灾害风险普查 | 2023 | 10 |  |
|  | 洮南市地质灾害风险普查 | 2023 | 20 |  |
| 年度重要地质灾害隐患点调查评价 | 洮南市胡力吐乡满兴村泥石流地质灾害调查评价 | 2021-2025 | 15 | 申请省市政府财政资金 |
|  | 洮南市那金镇互利村泥石流地质灾害调查评价 | 2021-2025 | 15 |  |
|  | 洮南市万宝镇北太平村泥石流地质灾害调查评价 | 2021-2025 | 15 |  |
| 矿山地质灾害调查评价 | 洮南市矿山地质灾害调查评价 | 2021-2025 | 50 |  |

- 第二节 完善地质灾害监测预警体系

一、完善群测群防体系建设

进一步完善地质灾害群测群防工作制度和机制，完善县（市、区）、乡镇、村三级地质灾害群测群防工作体系，实时更新、及时补齐群测群防员信息，增配必要设备，开展地质灾害防治知识专业培训，提高群测群防水平，推进群测群防体系建设的规范化、标准化，有效提升基层地质灾害防治能力。将重要地质灾害隐患点纳入群测群防体系。

二、提升气象风险预报预警能力

加强与气象、水利等相关部门的协作和信息共享。完善地质灾害气象风险预警系统，不断总结经验，改进预报预警技术方法，进一步规范风险预警工作程序。积极开展崩塌、泥石流地质灾害的气象预报预警科学技术研究，初步确定主要泥石流隐患沟谷的临界降雨量，建立地质灾害预报预警信息反馈机制，修正预报预警标准，不断提高监测预报精度和准确率。

| 专栏 4 地质灾害监测预警工作部署 |  |
| --- | --- |
| 01 | 完善群测群防体系 |
|  | 将全市3个重要地质灾害隐患点纳入群测群防体系。 |
| 02 | 更新气象风险预警模型 |
|  | 2021-2025 年，在全市地质灾害易发区开展 10处隐患和风险区共享体系建 设，改进监测预警平台和建立数据库。 |

- 第三节 持续推进地质灾害治理体系

一、稳步推进地质灾害工程治理

根据白城市地质灾害类型、分布现状及发展趋势，并结合地区经济建设和社会发展规划，按“根据轻重缓急，分步实施，稳妥推进”的原则，部署地质灾害防治方案。

二、地质灾害工程治理与生态环境恢复相结合

地质灾害工程治理的目的不仅仅是消除灾害影响，更需考虑治理后期场地的生态修复和场地再利用。将地质环境治理与地质灾害治理相结合，生态环境恢复的同时消除地质灾害隐患，通过生态恢复措施实现场地长期可持续性发展。

- 第四节 完善地质灾害应急能力体系

完善地质灾害应急机构和专家队伍的建设，县（市、区）政府成立地质灾害应急专家队伍，负责对隐患点的核查、巡查、监测等技术工作进行指导，对灾害体成因、发展趋势、威胁范围等做技术分析并向主管部门提出应急处置，采取有效措施。

地质灾害易发区县、乡（镇）、行政村要组织建立专职或兼职应急抢险救灾队伍，做好地质灾害应急的各项准备工作，灾害发生时随时抢险。

地质灾害应急机构在汛期要完善应急值守工作制度、交接班制度、信息报送制度，特别要注意信息的时效性和准确性，及时发布地质灾害预警信息和启动应急响应，做到早发现早处置，最大限度地预防和减少人民生命财产的安全和损失。

- 第五节 提升综合地质灾害防治能力建设体系

一、加强组织领导，健全防灾机构

在市政府的领导下，落实应急管理局、自然资源局、交通局、水利局、气象局等相关职责，逐步完善相关制度。在地质灾害发生时，当地地质灾害防灾机构及时将灾情及其发展趋势等信息层层速报上一级防灾机构，同时报同级人民政府，人民政府立即启动并组织实施相应的突发性地质灾害应急预案。根据地质灾害应急处理的需要，充分调动各界的力量、物资及设备，最大限度地减少灾害损失。

二、持续推动隐患点认定核销，保证数据动态更新

严格按照“吉林省地质灾害隐患点认定与核销工作程序”持续开展隐患点认定与核销，将隐患消除的灾害点及时核销，集中人力、物力确保重要隐患点安全。及时更新“吉林省地质灾害防治综合信息平台”，不断补充和完善基础数据，每年更新群测群防员及“一表两卡”数据，确保各类数据的真实性和有效性。

三、加强防灾避险演练，提升临灾避让能力

威胁居民安全的隐患点每年至少开展1次防灾避险演练，使受威胁群众和群测群防员熟悉撤离信号、转移路径、安置地点等，大幅提升居民防灾意识和临灾避让经验。通过演练探索开展基层地质灾害临灾避险的有效方式，检验突发地质灾害避险预案的可行性和可操作性，提高地方政府应对突发地质灾害的应急决策指挥、人民群众应急避险等能力，推广和普及地质灾害防灾减灾知识，避免和最大限度减轻地质灾害给人民群众生命财产造成的损失。

四、加强科普宣传，提高全民防灾减灾意识

向全社会开展防灾减灾的科普宣传教育工作，增加社会公众对地质灾害的预防意识。要充分利用每年的“地球日”“环保日”和“减灾日”等有利时机，采用会议、广播、电视、短信、微信、微博、报纸、宣传栏、宣传册、挂图、光碟和发放明白卡等方式宣传地质灾害防治知识，做到进村、入户、到人，进一步增强全社会的灾害风险防范意识和提高识灾防灾能力。

五、信息化管理体系建设

优化完善白城市地质灾害数据库和地质灾害预报预警。

- 第五章 进度安排及投资估算

- 第一节 规划工作量

一、地质灾害调查评价

（一）地质灾害风险普查：完成全市地质灾害风险普查工作，基本掌握地质灾害风险底数，编制地质灾害风险区划图和防治区划图，建立风险普查数据库。

（二）矿山地质灾害风险调查评价：综合利用地质灾害风险普查成果、矿山地质环境保护与土地复垦方案、采煤沉陷区详细调查等成果，开展矿山地质灾害专项调查，全面掌握矿山地质灾害的空间分布、孕灾地质条件、危险性和危害程度。

（三）重要地质灾害隐患点认定与核销：对现有重要地质灾害隐患点进行核查，实时对隐患点的风险性进行确认和更新，制定防治措施，为精准防灾提供基础。

二、地质灾害监测预警

（一）群专结合预警预报体系：对纳入群测群防体系的重要地质灾害隐患点进行群测群防，布设简易监测报警仪器，安排专人对地质灾害临灾前兆、动态进行巡查和监测预警。汛期负责开展地质灾害隐患点的宏观巡查和定期监测，看护简易监测报警设备；非汛期，负责看护简易监测报警设备及日常巡查，监测员数量随隐患点数量变化进行动态更新。

（二）气象预报预警体系建设：数据共享及推送，每年1套，五年共5套。

三、地质灾害应急能力

（一）应急机构建设：组建地灾应急抢险救援队伍，专业技术人员和抢险救援设备，购置通讯设备、车辆及应急预案的修编等。

（二）趋势预测与年度防治方案：每年编制地质灾害趋势预测报告，共5份；编制地质灾害年度防治方案，共5份。

（三）宣传、培训及演练：每年开展地质灾害防灾知识和避险技能宣传教育，每年300人次，5年共1500人次。

每年在全市组织开展地质灾害简易监测技术培训2次，培训人次达到50人次，5年共计培训250人次。

根据全市地质灾害应急预案，组织开展地质灾害应急演练5次。

四、信息化管理体系建设

优化完善白城市地质灾害数据库和地质灾害预报预警。

- 第二节 进度安排

总体分两个阶段安排，2021—2023年为第一阶段，2024—2025年为第二阶段。

2021—2023年：加强地质灾害基础防灾能力建设，开展地质灾害宣传和培训；加强地质灾害气象风险预警建设，对群测群防点进行监测；完成地质灾害风险普查工作。

2024—2025年：完善地质灾害群专结合的监测预警体系，大幅度提升地质灾害预警精准度、时效性和覆盖面；对群测群防点进行监测；继续开展地质灾害宣传和培训；开展气象预警、地质灾害应急体系建设；在财政资金充足情况下，必要时对白城市重要地质灾害隐患点进行申请立项治理资金，项目资金到位后，按项目设计进度开展地质灾害治理工作。

- 第三节  资金筹措

- 地质灾害调查评价费用、地质灾害监测点布设费用申请省政府财政预算；地质灾害监测预警体系建设、地质灾害应急防治体系建设、地质灾害防治宣传培训等费用由市、县政府投入；因自然因素形成的地质灾害的防治经费，由各级人民政府从财政预算中列支。中型地质灾害隐患的治理经费申请市人民政府财政资金；小型地质灾害隐患的治理经费由县人民政府从财政预算中列支；因工程建设等人为因素引发的地质灾害按照“谁引发，谁治理”的原则筹资；地质灾害防治经费还可多方（矿产资源补偿费、采矿权出让价款等）、多渠道筹集。鼓励社会各界投身于地质灾害防治工程领域，本着“谁治理，谁受益”的原则给投资人以社会回报。

- 第六章 主要保障措施

- 第一节 组织机构管理保障

地质灾害防治工作是市、县人民政府的主要职责。地质灾害防治工作实行属地化管理。各级人民政府要始终把保护人民的生命和安全放在首位，切实加强对地质灾害防治工作的领导，认真履行职责。将地质灾害防治工作纳入国民经济和社会发展规划，列入各级政府和自然资源主管部门的重要议事日程。

各级政府相关部门建立职责明确、分工协作的工作机制，做到“责任、措施和监管”三到位。各县（市、区）自然资源主管部门负责本区范围内地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督。应急管理、生态环境、住建、交通、水利、气象、教育、文旅等部门，按照各自的职责负责有关的地质灾害防治工作，确保《规划》的全面实施。

加强对《规划》的管理。建立规划编制、审批和实施的领导责任制。特别要加强对《规划》实施情况的检查、评价和监督，实行动态跟踪管理，强化规划的指导和约束功能。

- 第二节 制度保障

深入贯彻落实国务院《地质灾害防治条例》和《吉林省地质灾害防治条例》等法律法规及省规划等相关文件，并依照法规要求，健全和完善我市地质灾害防治管理制度，包括地质灾害防治目标责任制、突发地质灾害应急预案、年度地质灾害防治方案、地质灾害调查、监测预报、危险性评估、“三同时”及资质管理制度、汛期地质灾害巡查、值班、灾情速报、汛期地质灾害防御工作要求、地质灾害信息发布等，使我市地质灾害防治工作步入法治化、规范化、制度化轨道。

基于地质灾害防治工程的特点，建立健全白城市地质灾害治理工程工作程序或管理办法，基于地质灾害专业监测或普适型监测，建立白城市地质灾害监测预警体系建设管理办法或工作要求。健全各类制度、管理办法、工作程序等监督管理体系，确保各项防灾减灾措施和各部门相关责任得到落实。

- 第三节 资金保障

各工作任务承担部门在现有相关规划和已部署开展任务的基础上，科学测算工作任务和资金需求，充分征求白城市相关部门意见，研究确定各项工作任务经费需求规模。要统筹多层次、多领域资金投入，建立市场化、多元化地质灾害工程治理和搬迁避让资金投入机制。科学合理划分省与市县财政事权和支出责任，因工程建设等人为活动引发的地质灾害的治理费用，按照“谁引发、谁治理”的原则，充分落实责任人的治理责任。充分发挥财税、土地、生态等各项政策措施的合力。市县财政根据当地社会经济发展水平，合理安排地质灾害防治资金。鼓励社会资金参与，坚持共享发展理念，探索“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的地质灾害防治新模式。地质灾害防治是一项公益性事业，应充分发挥社会主义制度的优越性，充分发挥国家、地方、部门、集体、个人的积极性，多渠道、 多层次投入。

- 第四节 宣传教育保障

认真做好地质灾害防治基本知识的普及宣传工作，定期组织开展地质灾害的基本知识与防治常识宣传，提高灾区人民地质灾害减灾、防灾和抗灾能力。各级人民政府及有关部门要将地质灾害防治的法律法规、科学知识纳入宣传教育计划，充分利用电视、广播、报纸、网络等媒介，以“气象日”“环境日”“地球日”“防灾减灾日”等活动日为契机，以本《规划》和相关政策法规为中心内容，开展多形式、多层次的宣传活动，加强公众地质灾害防治意识，提高全社会防御地质灾害能力。要把宣传教育的重点放在基层乡（镇）、农村、学校、厂矿企业及地质灾害低易发区和灾害隐患点附近的群众，面对面地向群众宣讲识灾、报灾、避灾、救灾等基本知识，提高广大干部群众自防、自救和互救能力。增强群测群防人员的防灾救灾意识，提高群众的防灾抗灾水平，不断增强全社会抵御地质灾害的能力

附表1                                        白城市地质灾害隐患点一览表

| 编号 | 名称 | 类型 | 地理位置 | 诱发因素 | 稳定状态 | 规模等级 | 灾情等级 | 险情等级 | 威胁对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCN1 | 洮南市胡力吐乡满兴村 | 泥石流 | 洮南市胡力吐乡满兴村 | 降雨 | 不稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 公路 |
| BCN2 | 洮南市那金镇互利村 | 泥石流 | 洮南市那金镇互利村 | 降雨 | 不稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 公路 |
| BCN3 | 洮南市万宝镇北太平村 | 泥石流 | 洮南市万宝镇北太平村 | 降雨 | 不稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 公路 |
| BCN4 | 洮南市那金镇新立村新立沟 | 泥石流 | 洮南市那金镇新立村 | 降雨 | 较稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 房屋、公路 |
| BCN5 | 洮南市那金镇互利村蒙古沟三号沟 | 泥石流 | 洮南市那金镇互利村 | 降雨 | 较稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 房屋、公路 |
| BCN6 | 洮南市万宝镇共同村 | 泥石流 | 洮南市万宝镇共同村 | 降雨 | 较稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 公路 |
| BCN7 | 洮南市万宝镇宏山村 | 泥石流 | 洮南市万宝镇宏山村 | 降雨 | 较稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 公路 |
| BCN8 | 洮南市胡力吐乡育林村老头沟 | 泥石流 | 洮南市胡力吐乡育林村 | 降雨 | 较稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 公路 |
| BCB1 | 镇赉县大屯镇小茨勒营子村 | 崩塌 | 镇赉县大屯镇小茨勒营子村 | 降雨、冻融、开挖坡脚 | 不稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 房屋 |
| BCB2 | 通榆县苏公坨乡七撮村 | 崩塌 | 通榆县苏公坨乡七撮村 | 降雨、地震、冻融、切坡、加载 | 基本稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 房屋 |
| BCT1 | 洮南市万宝乡复茂村团结煤矿地面 | 地面塌陷 | 洮南市万宝乡复茂村 | 地下开采 | 较稳定 | 小型 | 小型 | 小型 | 居民、道路、房屋 |
| BCT2 | 洮南市万宝镇永红村北侧地面 | 地面塌陷 | 洮南市万宝镇永红村 | 地下开采 | 不稳定 | 小型 | 小型 | 中型 | 行人、居民 房屋、道路、车辆 |

附表2                     　白城市地质灾害防治规划经费概算表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 经费（万元） | 资金来源 | 规划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害调查评价 | 开展地质灾害风险普查工作 | 70.00 | 申请专项资金 | 2023 |
|  |  | 重要地质灾害隐患点编制地质灾害调查评价报告（3个） | 45.00 | 申请专项资金 | 2022 |
|  |  | 年度地质灾害隐患点核查 | 25.00 | 申请专项资金 | 2021-2025 |
|  |  | 矿山地质灾害风险调查评价 | 50.00 | 申请专项资金 | 2021-2025 |
| 2 | 地质灾害监测预警 | 群测群防体系建设（3个群防群测点） | 6.30 | 申请专项资金、地方政府自筹资金 | 2021-2025 |
|  |  | 气象预报预警体系建设 | 50.00 | 申请专项资金 | 2025 |
| 3 | 地质灾害应急反应体系建设 | 应急仪器，设备、车辆等 | 100.00 | 申请专项资金 | 2022-2025 |
|  |  | 趋势预测与年度防治方案 | 50.00 | 地方政府 自筹资金 | 2021-2025 |
|  |  | 宣传（7.50万）、培训（5.00万）及演练（5.00万） | 17.50 | 地方政府 自筹资金 | 2021-2025 |
| 4 | 信息化管理体系建设 | 维护白城市地质灾害数据库 | 20.00 | 申请专项资金 | 2018-2020 |
|  |  | 地质灾害预报预警和自动化系统建设 | 30.00 | 申请专项资金 | 2018-2020 |
| 合计：463.80万元 |  |  |  |  |  |